S.I.G.A.T.
Proyecto
T.I.L.F.A.
Rol	Nombre	Apellido
Coordinador	Franco	Delbono
Sub coordinador	Amilcar	Paz
Integrante	Leandro	Rodriguez

Docente: Luciano Gnochhi
Fecha de culminacion / 11/7/2016

Primera entrega

Nombre del grupo del proyecto

El nombre del grupo esta basado en las iniciales de los integrantes del grupo y la palabra tecnologias informaticas conformando la sigla T.I.L.F.A. (Tecnologias Informaticas Leandro Franco y Amilcar).

Reglas del grupo

- No se puede faltar sin justificacion más de cuatro veces a las materias relacionadas con el proyecto por entrega, pasadas las cuatro faltas de le dara una amonestacion.
- No se puede faltar a las reuniones, unicamente se puede faltar con una justificacion dos veces por entrega, en el caso contrario se le dara una amonestacion.
- Si un miembro del grupo no cumple con la tarea asignada sera directamente amonestado.
- Despues de que un integrante acumule tres amonestaciones, el grupo podra hacer una votacion para echar a ese miembro, la resolucion se tomara por mayoria.

Ciclo de vida a utilizar

El ciclo de vida elegido es incremental evolutivo, cada entrega es igual a una vercion del programa, ademas como el grupo de proyecto no tiene experiencia en el desarrollo de proyectos este ciclo de vida permite un acercamiento con el cliente (en este caso los porfesores) para asi darles lo que piden y mantener una constante comunicacion.

Documentacion de inicio y planificacion

Para el desarrollo del proyecto utilizamos el Gannter para la planificacion pero para llevar el desarrollo dia a dia utilizamos el Trello una herramienta que ayuda a visualisar el avance del proyecto. Para guardar los avances y los archivos que generaba el proyecto se utilizo el Git Hub, un repositorio al que tienen acceso todos los miembros del grupo y es de facil utilizacion, permite subir archivos y actualizarlos, ademas en caso de ser necesario se puede recuperar una vercion anterior.

Metricas del proyecto

Tarea	Tiempo estimado	Tiempo real	Diferencia
Nombre de la empresa, logo y actividad y giro	2horas	2horas	0,00%
Analisis de factivilidad, motivos de rentabilidad	4horas	3horas	0,00%
Vision, Mision y Objetivos	3horas	2,3horas	(-)16,60%
Especificacion de los equipos del tambo	3horas	4horas	(+)33%
Servidor a elegir	20minutos	20minutos	0,00%
Diagrama logico tentativo	2horas	1hora	(-)50%
Gant	1hora	1hora	0,00%
Reglas de grupo de proyecto	30minutos	30minutos	0,00%
Relevamiento de ADA	8horas	8horas	0,00%
Estudio de factivilidad	6horas	6horas	0,00%
Especificacion de los requerimientos	1hora	30minutos	(-)50%
Analisis FODA	6horas	2horas	(-)66%
MER	5horas	5horas	0,00%
Diccionario de datos	2horas	2horas	0,00%
Scripts de sistemas	4horas	5horas	(+)25%
Sistema operativo a elegir y tutorial	6horas	4horas	(-)33%
Ventanas del programa	4horas	4horas	0,00%
Anexos e infices	3horas	3horas	0,00%
Armado final y correccion general pre entrega	4horas	4horas	0,00%

Diagrama de Gant

Formato de actas de reunion